**项目立项审批表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: | | 毕业生就业管理系统 | | | | 项目经理: | | 赵文腾 |
| 立项申请人: | | 赵文腾 | | | | 申请时间: | | 2018.6.28 |
| 申请信息 | | | | | | | | |
| 项目背景及软件系统介绍 | | | | | | | | |
| 近年来，随着高校教育体制的改革，毕业大学生的人数日益增加，毕业生的就业制度也发生了巨大的变化。用人单位和学生走向人才市场，双向选择，择优录用。在这样的情况下，在网络上出现了许多虚拟人才市场，极大地弥补用人单位和毕业生在时间与空间上的不足。  而我们要做的是一款帮助学校管理毕业生就业的系统。该系统既能为毕业生和企业提供第三方的招聘平台，也能辅助校方管理毕业生的就业工作。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 目前市场上已经有许多成熟的第三方虚拟人才市场，部分高校也有了自己的毕业生就业管理系统，但仍有一些高校在这块的管理有所欠缺，因此我们的系统便能帮助这些高校弥补这一欠缺。 | | | | | | | | |
| 拟用方案描述 | | | | | | | | |
| 本管理系统将采用JSP技术和MySQL,使用Tomcat9.0作为服务器,在eclipse环境下进行开发工作.  在有余力的情况下，我们会考虑使用一种框架和大数据。 | | | | | | | | |
| 人力资源分配 | | | | | | | | |
| 序号 | 角色 | | 人数 | 工作 | | | | 拟用人员 |
| 1 | 项目经理 | | 1 | 统筹管理整个项目的开发工作 | | | | 赵文腾 |
| 2 | 系统分析及文档撰写 | | 8 | 完成项目开发各阶段的工作文档 | | | | 项目组全员 |
| 3 | 开发组长 | | 1 | 负责统筹管理系统的开发 | | | | 李伯运 |
| 4 | 开发组员 | | 7 | 实现系统的各个功能 | | | | 其余组员 |
| 5 | 质量控制 | | 1 | 在系统开发过程中监察系统功能的完成度 | | | | 李伯运 |
| 6 | 测试 | | 1 | 在系统开发完成后对各功能进行测试 | | | | 李百扬 |
| 工作量预期统计 | | | 160h | 起止时间 | 2018.6.28——2018.7.20 | | | |
| 软硬件资源申请 | | | 无 | | | | | |
| 项目经理签字: | | |  | | | | | |
| 审批结果 | | | | | | | | |
| 立项意见: | | | | | | | | |
| 审批结论: | | |  | | | 领导签字: |  | |